# Entscheidungsfaktoren

Nach Zühlke gibt es fünf Entscheidungsfaktoren, anhand von welchen man entscheiden kann, welches Modell verwendet werden sollte. Der erste Faktor ist „Size“. Dabei geht es um die Anzahl involvierter Personen. Je mehr Personen, desto weniger Agil. Der Nächste Faktor ist „Criticality“. Damit ist der Schaden gemeint, der bei Versagen der Software auftritt. Ist der Schaden hoch, muss mehr geplant und getestet werden, also weniger agil. „Team Skills“ vergleicht, wie viele Entwickler mit einem Prozess arbeiten können mit wieviel Entwickler einen Prozess selbst entwickeln können. Je mehr Entwickler selbständig arbeiten können, desto agiler ist das Ganze. „Change“ zählt die Anzahl von Anforderungen vom Anfang des Projektes bis zum Schluss unverändert bleiben. Falls viele Änderungen im Verlauf des Projekts aufkommen, ist ein Agiles Modell besser. Der Letzte Faktor ist „Culture“. Dieser Faktor bewertet, wie gut Agile Softwareentwicklung von den Mitarbeitern akzeptiert wird.

Das ist sicher ein gutes Modell, um sich eine Meinung zu bilden. Man sollte es aber nicht zu ernst nehmen. Beim Faktor „Culture“ z.B. kann man sehr schlecht abschneiden, auch wenn ein Agiles Model deutlich besser wäre, weil das Team nicht damit vertraut ist. „Size“ ist auch relative. Es gibt auch agile Projekte, an denen viele Leute beteiligt sind.

# Software-Prozessmodell der Fallstudie

Um zu bestimmen, welches Modell nach Zühlke in unserer Fallstudie eingesetzt werden sollte werden die fünf Entscheidungsfaktoren analysiert.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Size** | **Criticality** | **Team Skills** | **Change** | **Culture** |
| 3 | Loss of comfort | 10% / 90% | 10% | 90% |
| 10 | Discretionary money | 30% / 70% | 30% | 70% |
| 30 | Essential money | 50% / 50% | 50% | 50% |
| 100 | Loss of life | 70% / 30% | 70% | 30% |
| 300 | - | 90% / 10% | 95% | 10% |

In der Fallstudie soll ein kleines Team eine erstes MMP entwickeln, und inkremental an die Wünsche der Kunden anpassen. Das ist das Ideale Beispiel, wo man SCRUM anwenden kann. Die Fallstudie schneidet auch im Modell von Zühlke in allen Punkten hoch ab. Also ist ein agiles Model sicher die beste Lösung.

# Artefakte

* Marktanalyse
* Visionsbildung
* SWOT Analyse
* Business model canvas